UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ciencias · CC451 Interacción Humano Computador

Práctica Calificada 02

Reporte de avance del proyecto

CircuitLens

Laboratorio de electrónica móvil con realidad aumentada, voz e IA

Autor: Edwin Arles Requena Alvarado

Lima, octubre de 2026

# 1. Descripción del proyecto

Problema. Los estudiantes de electrónica tienen poco acceso a instructores y a equipamiento: los laboratorios tienen aforo limitado y horarios fijos, y quien practica en casa no tiene a nadie que le diga por qué su LED no enciende. Los errores típicos (polaridad, malas conexiones, resistencias confundidas) se repiten sin corrección, y las personas con daltonismo o discapacidad motora enfrentan barreras adicionales.

Solución. CircuitLens es una PWA que convierte el celular en un laboratorio móvil. La cámara reconoce el protoboard y superpone guías de realidad aumentada (cables y componentes) para 5 circuitos básicos; el estudiante habla con comandos de voz manos libres, el sistema envía foto y consulta a un LLM multimodal que diagnostica el error, adapta la explicación según sus errores recurrentes y celebra cuando el circuito funciona. Un instructor puede unirse a una sala y dibujar anotaciones sobre la vista del estudiante.

Objetivo. Reducir la dependencia de instructores y equipamiento para aprender electrónica básica, con una experiencia inclusiva (daltonismo, discapacidad motora, auditiva) y emocionalmente motivadora.

## 1.1 Cumplimiento de los requerimientos comunes del curso

| Requerimiento común | Cómo lo cumple CircuitLens | Req. |
| --- | --- | --- |
| Interfaz no convencional | La cámara del celular reconoce broadboard y superpone guias | REQ-01, REQ-06 |
| Interfaz de voz | Preguntas por voz (Web Speech API es-PE / Whisper), palabra clave "CircuitLens" y respuesta por voz (TTS). | REQ-02, REQ-11 |
| LLM con capa de abstracción | Interfaz única LLM.run(); proveedores Simulado, Claude y Ollama/Llama local con fallback automático. | REQ-03, REQ-08 |
| Plataforma PWA | Aplicación web instalable (React/Svelte); respuesta < 3 s de la voz a la respuesta del LLM. | REQ-09 |
| Personalización continua | Perfil local que cuenta errores por circuito y pasa la explicación de "básica" a "detallada". | REQ-04 |
| Multiusuario | Salas con instructor y estudiante; anotaciones en vivo por WebSocket. | REQ-07, REQ-12 |
| Diseño emocional (Norman) | Visceral: paleta calmada y confeti; conductual: un toque y voz manos libres; reflexivo: avance y métricas propias. | REQ-05 |
| Entrega | Repositorio GitHub con README, arquitectura, datos simulados y licencia MIT. | REQ-10 |

# 2. Análisis de usuarios (stakeholders)

El análisis se realizó manualmente a partir de la experiencia del autor como estudiante de ingeniería y de conversaciones con compañeros sobre las dificultades de practicar electrónica sin laboratorio. Se identificaron 12 stakeholders en cuatro grupos: primarios (usan CircuitLens), usuarios con discapacidad, secundarios (reciben sus resultados) y clave (influyen en su construcción o regulación).

| Tipo | Stakeholder | Descripción | Necesidades | Influencia en el diseño | Infl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Primario | Estudiante principal | Aprende electrónica (principiante/intermedio) con poco acceso a laboratorio. | Armar circuitos sin instructor presente; feedback inmediato. | Guía AR sobre el protoboard; diagnóstico por voz + foto. | Alta |
| Primario | Instructor / profesor | Experto que brinda asistencia remota a varios estudiantes. | Ver lo que ve el alumno y señalar el error. | Sala por WebSocket; anotación AR; gestión de múltiples salas. | Alta |
| Discapacidad | Estudiante con daltonismo | Dificultad para distinguir colores (bandas de resistencias, LEDs). | Conocer el valor sin depender del color. | Filtro de accesibilidad: etiqueta "330 Ω (Naranja-Naranja-Marrón)" en texto y voz. | Alta |
| Discapacidad | Estudiante con discapacidad motora fina | Dificultad para manipular el celular y el protoboard a la vez. | Operar sin tocar la pantalla. | Modo manos libres con palabra clave "CircuitLens"; botones ≥ 44 px. | Alta |
| Discapacidad | Estudiante con discapacidad auditiva | No escucha las explicaciones del asistente de voz. | Recibir todo el feedback de forma visual/háptica. | Subtítulos dinámicos en tiempo real; alertas visuales y vibración. | Alta |
| Secundario | Institución educativa | Adopta la plataforma para sus laboratorios. | Medir progreso sin vigilar a personas. | Panel de métricas anonimizado. | Media |
| Secundario | Docente de laboratorio | Diseña las prácticas y revisa avances grupales. | Saber qué circuitos y errores son más frecuentes. | Métricas agregadas por circuito y tipo de error. | Media |
| Secundario | Área de TI | Instala y da soporte. | Compatibilidad, seguridad y bajo costo. | PWA sin instalación; Ollama local como alternativa de bajo costo. | Media |
| Clave | Equipo de desarrollo | Construye y mantiene CircuitLens. | Código modular y sin acoplarse a un proveedor. | Capa de abstracción LLM; datos simulados; licencia MIT. | Alta |
| Clave | Proveedor de LLM (Claude / Ollama) | Servicio multimodal que analiza foto + consulta. | Límites de uso, latencia y costo. | Fallback al proveedor simulado; timeout de 2,5 s. | Media |
| Clave | Autoridad de protección de datos (Ley N.° 29733) | Regula el tratamiento de datos personales en el Perú. | Consentimiento y minimización de datos. | Sin guardar audio ni fotos; datos locales; borrado en 1 clic. | Alta |
| Clave | Proveedores de equipamiento (protoboards, componentes) | Definen el formato físico que la cámara debe reconocer. | Protoboards estándar de 830 puntos y componentes comunes. | Guías AR para los 5 circuitos del MVP. | Baja |

## 2.1 Diferencias clave entre usuarios y su impacto en el diseño

- Estudiante vs. instructor. El estudiante necesita guía continua; el instructor necesita ver y señalar. Por eso existen dos vistas: Estudiante (AR + voz) e Instructor (anotación sobre la vista del alumno).

- Usuarios con discapacidad. Ningún canal puede ser el único: color ↔ texto con valor; voz ↔ botones y texto; audio ↔ subtítulos y vibración.

- Principiante vs. intermedio. El principiante recibe explicaciones breves; si repite errores, pasa a una explicación detallada (REQ-04).

- Con equipo vs. sin equipo. La app funciona en un celular y un protoboard comunes; el proveedor LLM local (Ollama) reduce costos para instituciones con presupuesto limitado.

- Estudiante vs. institución. El alumno decide qué datos comparte; la institución solo ve conteos anonimizados.

# 3. Análisis PACT y establecimiento de requerimientos

Se aplicó el marco PACT (People, Activities, Contexts, Technologies) de Benyon para entender a las personas, sus actividades, el contexto y la tecnología, y derivar los requerimientos.

## 3.1 Personas (People)

| Dimensión | Características | Implicancia de diseño |
| --- | --- | --- |
| Físicas | Edades 17–35; algunos con daltonismo, discapacidad motora fina o auditiva. | Etiquetas de texto, manos libres, subtítulos, objetivos ≥ 44 px. |
| Psicológicas | Frustración al fallar; alta carga cognitiva al seguir un esquemático y armar a la vez. | Guía AR paso a paso, mensajes cortos, refuerzo positivo. |
| Sociales | Aprenden solos en casa o en laboratorios saturados; dependen de la disponibilidad del instructor. | Asistencia remota por sala; diagnóstico autónomo con IA. |
| Uso / experiencia | Dominan el celular pero no necesariamente la electrónica. | Lenguaje cotidiano; 5 circuitos graduados de simple a más complejo. |

## 3.2 Contextos (Contexts)

| Contexto | Características | Implicancia de diseño |
| --- | --- | --- |
| Físico | Mesa de trabajo pequeña, poca luz, protoboard y celular sobre la mesa, manos ocupadas. | Voz manos libres; avisos de nitidez/enfoque; contraste alto. |
| Social | Estudio individual o con un instructor remoto. | Sala con anotaciones en vivo; tono cálido y no punitivo. |
| Organizacional | Prácticas de laboratorio con avance medible. | Panel anonimizado de métricas por circuito. |
| Tecnológico | Celulares de gama media; conexión variable; navegadores distintos. | PWA; degradación elegante (voz → texto, LLM remoto → simulado/local). |

## 3.3 Tecnologías (Technologies)

| Aspecto | Tecnología |
| --- | --- |
| Entrada | Cámara (foto), voz (Web Speech API / Whisper), texto, toque. |
| Salida | Superposición AR (SVG/Canvas), subtítulos, TTS, vibración, confeti. |
| Comunicación | WebSockets (BroadcastChannel en el prototipo); HTTPS al LLM. |
| Contenido | Perfil en localStorage; datos simulados en JSON; sin almacenamiento de audio ni fotos. |

## 3.4 Actividades y su reflejo en los requerimientos

| Actividad | Características | Qué exige del diseño | Requerimientos |
| --- | --- | --- | --- |
| A1. Elegir un circuito | Frecuente; individual; simple. | Lista de 5 circuitos del MVP. | REQ-01 |
| A2. Armar con guía AR | Continua; manos ocupadas; precisión en los pines. | Guía sobre pines, paso a paso, manos libres. | REQ-01, REQ-02, REQ-06 |
| A3. Pedir ayuda y diagnosticar | Esporádica; crítica cuando algo falla. | Foto + voz al LLM; respuesta < 3 s; aviso de imagen borrosa. | REQ-03, REQ-08, REQ-09 |
| A4. Entender el error | Variable según el nivel del alumno. | Explicación básica o detallada. | REQ-04 |
| A5. Celebrar el logro | Al terminar cada circuito. | Confeti, voz motivadora, opción de baja estimulación. | REQ-05 |
| A6. Recibir asistencia remota | Ocasional; cooperativa. | Sala, video en vivo, anotaciones del instructor. | REQ-07, REQ-11 |
| A7. Monitorear el aprendizaje | Periódica; institucional. | Métricas anonimizadas. | REQ-12, REQ-13 |

Escenario concreto (A3). Amanda arma el circuito "Encender un LED" en su cuarto. Con una mano sostiene el LED y con la otra la resistencia, así que dice: "CircuitLens, revisa mi circuito". La app toma una foto, el LLM detecta que el LED está al revés y la respuesta aparece en subtítulos y por voz: "El LED está al revés". Amanda lo gira, vuelve a pedir revisión y la pantalla se llena de confeti. Este escenario originó REQ-02, REQ-03, REQ-05 y REQ-11.

# 4. Alcance y requerimientos

## 4.1 Alcance del proyecto

Dentro del alcance:

- 5 circuitos básicos con guía AR: encender un LED, LEDs en serie, pulsador + LED, divisor de tensión y ramas LED en paralelo.

- Voz manos libres, diagnóstico multimodal, ayuda adaptativa, celebración y modos de accesibilidad (daltonismo, alto contraste, subtítulos, baja estimulación).

- Sala multiusuario con instructor y panel institucional anonimizado; capa de abstracción LLM y datos simulados.

Fuera del alcance:

- Simulación eléctrica completa del circuito (CircuitLens guía y diagnostica, no calcula tensiones).

- Almacenar audio o fotos del estudiante.

- Calificar el desempeño individual del alumno.

## 4.2 Requerimientos funcionales (FR)

| ID | Descripción del requerimiento | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| REQ-01 | GUI no convencional (AR): reconocer el protoboard con la cámara y superponer guías visuales (cables, componentes) de los 5 circuitos del MVP. | Alta |
| REQ-02 | Interacción por voz manos libres: formular preguntas con la voz (Web Speech API / Whisper) y activar con la palabra clave "CircuitLens". | Alta |
| REQ-03 | Diagnóstico multimodal LLM: capturar una foto del circuito y enviarla con la consulta al LLM para identificar errores (polaridad, malas conexiones). | Alta |
| REQ-04 | Ayuda contextual y personalización: adaptar la explicación; ante errores recurrentes pasa de "básica" a "detallada". | Media |
| REQ-05 | Diseño emocional y celebración: al completar un circuito, micro-interacciones visuales y mensaje de voz motivacional. | Media |
| REQ-06 | Modo de alto contraste y lectura de componentes: etiquetas de texto con valor y colores sobre resistencias y LEDs (daltonismo). | Media |
| REQ-07 | Colaboración multiusuario: el instructor se une a una sala vía WebSockets, ve el video en vivo y dibuja anotaciones AR. | Alta |
| REQ-11 | Subtítulos dinámicos: transcripción en tiempo real de todo el feedback auditivo, con alertas visuales y hápticas. | Alta |
| REQ-12 | Panel institucional: métricas de progreso de los alumnos, anonimizadas. | Media |

## 4.3 Requerimientos no funcionales (NFR)

| ID | Categoría | Descripción (medible) | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-08 | Arquitectura LLM agnóstica | El backend usa una capa de abstracción que permite cambiar de proveedor (Claude ↔ Ollama/Llama local) sin alterar el frontend; cambio por variable de entorno. | Alta |
| REQ-09 | Rendimiento multiplataforma (PWA) | PWA (React/Svelte) con tiempo de respuesta < 3 s desde la consulta de voz hasta la respuesta del LLM. | Alta |
| REQ-10 | Entrega y documentación | Repositorio GitHub con README completo, arquitectura documentada, datos simulados y licencia MIT. | Media |
| REQ-13 | Privacidad | No se almacena audio ni fotos; el perfil queda en el dispositivo; el panel institucional solo recibe datos anonimizados. | Alta |
| REQ-14 | Accesibilidad | WCAG 2.2 AA: contraste ≥ 4,5:1, objetivos táctiles ≥ 44 px, foco visible de 3 px, respeto de prefers-reduced-motion. | Alta |

# 5. Historias de usuario

Cada historia sigue el formato Como [rol] quiero [acción] para [beneficio], con criterios de aceptación en Gherkin (Dado / Cuando / Entonces): un escenario exitoso y uno alternativo.

HU-01: Diagnóstico multimodal (foto + voz)

Como estudiante de electrónica con dudas quiero tomar una foto de mi circuito y preguntar por voz qué falla para recibir un diagnóstico preciso sin tener que escribir.

| Escenario | Dado | Cuando | Entonces |
| --- | --- | --- | --- |
| Diagnóstico exitoso | tengo la cámara de CircuitLens apuntando al circuito | digo "Revisa mi circuito, no enciende" y el sistema toma la foto | el LLM procesa imagen y audio y responde por voz y texto con el error específico (ej. "El LED está al revés") |
| Imagen borrosa | la cámara no está enfocada | solicito una revisión | el asistente responde "No puedo ver bien el protoboard, ¿puedes enfocar mejor?" |

Requerimientos: REQ-02, REQ-03, REQ-08, REQ-09

HU-02: Superposición AR

Como principiante quiero ver dónde colocar los cables directamente en la imagen de mi protoboard para no perderme siguiendo un diagrama esquemático.

| Escenario | Dado | Cuando | Entonces |
| --- | --- | --- | --- |
| Superposición correcta | seleccioné el circuito "Encender un LED" | apunto la cámara al protoboard vacío | veo líneas y modelos 2D superpuestos indicando en qué pines insertar batería, resistencia y LED |
| Paso completado | coloqué el componente del paso actual | pulso "Colocar paso" | el componente se fija y la guía avanza al siguiente paso |

Requerimientos: REQ-01

HU-03: Modo daltonismo

Como estudiante con daltonismo quiero que la app me indique el valor de las resistencias para no confundir componentes al armar el circuito.

| Escenario | Dado | Cuando | Entonces |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de resistencia | activé el "Modo Accesibilidad Visual" | enfoco una resistencia de 330 Ω | aparece una etiqueta de alto contraste "330 Ω (Naranja-Naranja-Marrón)" |
| Modo desactivado | el modo está desactivado | observo la misma resistencia | solo veo el componente sin etiqueta |

Requerimientos: REQ-06, REQ-14

HU-04: Celebración emocional

Como estudiante quiero recibir una felicitación cuando mi circuito funcione para sentirme motivado en mi aprendizaje.

| Escenario | Dado | Cuando | Entonces |
| --- | --- | --- | --- |
| Circuito completado | el sistema verifica que el circuito está correctamente ensamblado | confirma el éxito | la pantalla muestra confeti y el asistente dice "¡Excelente trabajo! Has dominado este circuito." |
| Baja estimulación | activé "Baja estimulación" | completo un circuito | no hay animación; solo mensaje de voz y texto con 🎉 |

Requerimientos: REQ-05

HU-05: Asistencia remota multiusuario

Como instructor quiero dibujar en la pantalla del estudiante en tiempo real para indicarle visualmente qué cable mover.

| Escenario | Dado | Cuando | Entonces |
| --- | --- | --- | --- |
| Anotación en vivo | estoy conectado a la sala del estudiante | dibujo un círculo rojo sobre un pin | el estudiante ve el círculo superpuesto en su vista en tiempo real y recibe subtítulo y vibración |
| Trazo temporal | el estudiante ya vio el trazo | pasan 10 s | el círculo desaparece solo para no saturar la vista |

Requerimientos: REQ-07

HU-06: Manos libres

Como estudiante con discapacidad motora fina quiero controlar la app con mi voz para no depender de tocar la pantalla mientras sostengo cables.

| Escenario | Dado | Cuando | Entonces |
| --- | --- | --- | --- |
| Palabra clave | activé el modo manos libres | digo "CircuitLens, revisa mi circuito" | el sistema ejecuta la revisión sin que toque la pantalla |
| Sin palabra clave | estoy en manos libres | digo una frase sin la palabra clave | el sistema la ignora y no actúa |

Requerimientos: REQ-02, REQ-14

HU-07: Subtítulos y alertas

Como estudiante con discapacidad auditiva quiero ver como texto todo lo que dice el asistente para entender el feedback sin escucharlo.

| Escenario | Dado | Cuando | Entonces |
| --- | --- | --- | --- |
| Feedback subtitulado | el asistente responde | se emite la respuesta | la barra inferior muestra el texto en tiempo real y queda en el historial |
| Alerta de error | el diagnóstico encuentra un error | el asistente lo informa | el dispositivo vibra además del aviso visual |

Requerimientos: REQ-11, REQ-14

HU-08: Panel institucional

Como institución educativa quiero ver el progreso agregado del alumnado para mejorar las prácticas sin vigilar a personas.

| Escenario | Dado | Cuando | Entonces |
| --- | --- | --- | --- |
| Métricas agregadas | abro la pestaña Institución | se carga el panel | veo circuitos completados y errores frecuentes sin nombres |
| Datos personales | reviso el panel | busco nombres o fotos | no existen; solo conteos anonimizados |

Requerimientos: REQ-12, REQ-13

HU-09: Ayuda adaptativa

Como estudiante principiante quiero que las explicaciones se adapten a mis errores para entender por qué falla mi circuito.

| Escenario | Dado | Cuando | Entonces |
| --- | --- | --- | --- |
| Errores recurrentes | cometí 2 o más errores en el circuito | pido otra revisión | la explicación pasa de "básica" a "detallada" (explica polaridad) |
| Borrado de datos | quiero reiniciar mi perfil | pulso "Borrar mis datos" | se eliminan errores, avances y latencias almacenados |

Requerimientos: REQ-04, REQ-13

HU-10: Entrega documentada

Como equipo de desarrollo quiero un repositorio con README, arquitectura, datos simulados y licencia MIT para que el proyecto sea reutilizable y sostenible.

| Escenario | Dado | Cuando | Entonces |
| --- | --- | --- | --- |
| Repositorio completo | publico el repositorio | un tercero lo clona | encuentra README, C4, guía de instalación, datos simulados y LICENSE MIT |
| Proveedor local | no hay API key | configuro Ollama | la app funciona sin cambios en el frontend |

Requerimientos: REQ-10

# 6. Matriz de trazabilidad

La matriz relaciona cada requerimiento con las historias de usuario que lo cubren, su estado en el prototipo y la evidencia de su criterio de aceptación. Se verificó que no haya requerimientos huérfanos ni historias sin requerimiento.

| ID Req | Descripción | Tipo | Prioridad | Historia(s) | Estado | Evidencia / criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 | GUI no convencional (AR): reconocer el protoboard con la cámara y superponer guías visuales (cables, componentes) de los 5 circuitos del MVP. | FR | Alta | HU-02 | Parcial | AR simulado en SVG sobre protoboard de 20 columnas; falta visión por computador real. |
| REQ-02 | Interacción por voz manos libres: formular preguntas con la voz (Web Speech API / Whisper) y activar con la palabra clave "CircuitLens". | FR | Alta | HU-01, HU-06 | Implementado | Web Speech API es-PE; palabra clave en modo manos libres. |
| REQ-03 | Diagnóstico multimodal LLM: capturar una foto del circuito y enviarla con la consulta al LLM para identificar errores (polaridad, malas conexiones). | FR | Alta | HU-01 | Parcial | Flujo foto + consulta con proveedor simulado; Claude/Ollama requieren conexión. |
| REQ-04 | Ayuda contextual y personalización: adaptar la explicación; ante errores recurrentes pasa de "básica" a "detallada". | FR | Media | HU-09 | Implementado | Contador de errores por circuito; nivel básico → detallado al 2.º error. |
| REQ-05 | Diseño emocional y celebración: al completar un circuito, micro-interacciones visuales y mensaje de voz motivacional. | FR | Media | HU-04 | Implementado | Confeti en canvas + TTS "¡Excelente trabajo!" al validar. |
| REQ-06 | Modo de alto contraste y lectura de componentes: etiquetas de texto con valor y colores sobre resistencias y LEDs (daltonismo). | FR | Media | HU-03 | Implementado | Etiqueta flotante de alto contraste con valor y bandas. |
| REQ-07 | Colaboración multiusuario: el instructor se une a una sala vía WebSockets, ve el video en vivo y dibuja anotaciones AR. | FR | Alta | HU-05 | Parcial | BroadcastChannel entre pestañas simula WebSockets; falta servidor real. |
| REQ-08 | El backend usa una capa de abstracción que permite cambiar de proveedor (Claude ↔ Ollama/Llama local) sin alterar el frontend; cambio por variable de entorno. | NFR | Alta | HU-01 | Implementado | LLM.run() con 3 proveedores y fallback automático al simulado. |
| REQ-09 | PWA (React/Svelte) con tiempo de respuesta < 3 s desde la consulta de voz hasta la respuesta del LLM. | NFR | Alta | HU-01, HU-06 | Parcial | Latencia medida en pantalla (< 1 s simulado); falta manifest y service worker. |
| REQ-10 | Repositorio GitHub con README completo, arquitectura documentada, datos simulados y licencia MIT. | NFR | Media | HU-10 | Pendiente | Repositorio, README y licencia MIT por publicar. |
| REQ-11 | Subtítulos dinámicos: transcripción en tiempo real de todo el feedback auditivo, con alertas visuales y hápticas. | FR | Alta | HU-07 | Implementado | Barra de subtítulos fija + registro; vibración en alertas. |
| REQ-12 | Panel institucional: métricas de progreso de los alumnos, anonimizadas. | FR | Media | HU-08 | Implementado | Pestaña Institución con datos simulados de 24 alumnos. |
| REQ-13 | No se almacena audio ni fotos; el perfil queda en el dispositivo; el panel institucional solo recibe datos anonimizados. | NFR | Alta | HU-08, HU-09 | Implementado | Sin audio ni fotos almacenados; localStorage; botón Borrar mis datos. |
| REQ-14 | WCAG 2.2 AA: contraste ≥ 4,5:1, objetivos táctiles ≥ 44 px, foco visible de 3 px, respeto de prefers-reduced-motion. | NFR | Alta | HU-03, HU-06, HU-07 | Parcial | Alto contraste, foco 3 px y botones ≥ 44 px; falta auditoría axe/Lighthouse. |

Cobertura: 9 FR + 5 NFR = 14 requerimientos; los 14 tienen al menos una HU (100 %) y las 10 HU están referenciadas (10/10). Estado: 8 implementados, 5 parciales y 1 pendiente. El AR, el LLM y los WebSockets están simulados en el prototipo.

# 7. Análisis de sistemas similares

## 7.1 Comparación de funcionalidades

| Sistema | Qué hace | Fortalezas | Debilidades frente al problema | Qué tomamos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tinkercad Circuits | Simulador de circuitos y Arduino en el navegador. | Gratuito, muy conocido, sin riesgo de dañar componentes. | Todo es virtual: no ayuda a armar el circuito físico real. | Circuitos de práctica básicos para el MVP. |
| Wokwi | Simulador de Arduino/ESP32 en línea. | Simulación de código y componentes. | Orientado a programación; sin guía sobre protoboard real. | Idea de validar el montaje paso a paso. |
| Falstad Circuit Simulator | Simulación analógica con animación de corrientes. | Visualiza tensiones y corrientes. | Requiere conocer el esquemático; no hay asistencia. | Divisor de tensión como circuito del MVP. |
| Fritzing | Diseño de circuitos con vista de protoboard. | Vista de protoboard clara. | Estática; no usa cámara ni voz ni diagnóstico. | Estilo visual de cables y componentes 2D. |
| Be My Eyes (Be My AI) | Descripción de imágenes con IA para personas ciegas. | Foto + conversación con IA multimodal. | Genérico: no conoce electrónica ni guía el montaje. | Patrón de foto + pregunta al LLM (REQ-03). |
| Laboratorio presencial | Prácticas con instructor y equipos. | Retroalimentación humana. | Aforo, horarios y equipamiento limitados. | Rol del instructor remoto (REQ-07). |

# 8. Criterios de usabilidad

## 8.1 Heurísticas de Nielsen aplicadas

| Heurística | Aplicación en CircuitLens |
| --- | --- |
| Visibilidad del estado del sistema | Paso actual resaltado con anillo verde, contador "Paso n/m", subtítulos y latencia del diagnóstico. |
| Relación con el mundo real | Guías superpuestas sobre el protoboard físico; lenguaje cotidiano ("el LED está al revés"). |
| Control y libertad del usuario | Se puede corregir el error y volver a revisar; cambiar de circuito en cualquier momento. |
| Consistencia y estándares | Botón principal verde "Colocar paso" y "Revisar circuito"; mismos colores de cables que en la electrónica (rojo +, negro −). |
| Prevención de errores | Aviso de imagen borrosa antes de diagnosticar; guía de pines por paso. |
| Reconocer antes que recordar | Lista visible de pasos; comandos de voz sugeridos en el campo de texto. |
| Flexibilidad y eficiencia | Voz, texto o toque; modo manos libres; simulación guiada. |
| Diseño estético y minimalista | Una sola vista de trabajo: protoboard, pasos y subtítulos. |
| Ayudar a recuperarse de errores | Diagnóstico explica la causa y cómo corregirla; explicación se vuelve detallada si se repite. |
| Ayuda y documentación | Simulación guiada; README y guía de instalación en el repositorio. |

## 8.2 Principios y leyes aplicados

- Ley de Fitts: botones principales grandes (≥ 44 px) en la zona inferior, alcanzables con el pulgar.

- Ley de Hick: pocas acciones visibles (colocar, revisar, hablar), con el resto en Ajustes.

- Diseño emocional de Norman: visceral (confeti, paleta calmada), conductual (un toque o voz), reflexivo (progreso y métricas propias).

- Diseño universal: cada información tiene al menos dos canales (color + texto, voz + subtítulo, sonido + vibración).

- WCAG 2.2 AA: contraste, tamaño de objetivos, foco visible y respeto de prefers-reduced-motion.

# 9. Alternativas de diseño

Se exploraron tres alternativas con bocetos de baja fidelidad. Difieren en la interfaz principal y en cómo se brinda la ayuda.

## 9.1 Alternativa A – AR + voz + diagnóstico multimodal (elegida)

Figura 1. Alternativa A: guía AR, voz manos libres, subtítulos y etiqueta para daltonismo.

Ventajas: el estudiante no aparta la vista del protoboard; manos libres; accesible. Desventajas: depende de la cámara y de reconocer bien el protoboard.

## 9.2 Alternativa B – Chat con foto

Figura 2. Alternativa B: chat de texto con foto y diagrama esquemático.

Ventajas: fácil de construir y familiar. Desventajas: obliga a escribir y a mirar la pantalla, el esquemático no resuelve la confusión de pines y excluye a personas con discapacidad motora.

## 9.3 Alternativa C – Tutor por turnos

Figura 3. Alternativa C: flujo por turnos con tutor IA e instructor.

Ventajas: orden claro y fácil de implementar. Desventajas: turnos rígidos que rompen el ritmo del armado; sin voz manos libres.

## 9.4 Evaluación y elección

| Criterio | Peso % | A. AR + voz | B. Chat | C. Turnos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprendizaje sin apartar la vista del protoboard | 25 | 5 | 2 | 3 |
| Accesibilidad e inclusión (visual, motora, auditiva) | 20 | 5 | 3 | 3 |
| Fricción baja (manos libres) | 15 | 5 | 2 | 2 |
| Colaboración remota efectiva | 15 | 5 | 3 | 4 |
| Diseño emocional | 10 | 5 | 3 | 3 |
| Factibilidad técnica en el plazo | 15 | 3 | 5 | 4 |
| Puntaje ponderado (sobre 100) | 100 | 94 | 58 | 63 |

Escala de 1 (malo) a 5 (excelente). Puntaje = Σ(peso × nota) / 5.

Decisión: se elige la Alternativa A (94 puntos): es la única que mantiene la atención en el protoboard y permite operar sin tocar la pantalla. De B se toma la familiaridad del chat (historial subtitulado) y de C la idea de pasos secuenciales guiados.

# 10. Diseño óptimo de fidelidad media

El diseño elegido se construyó como un prototipo interactivo de fidelidad media (HTML, CSS y JavaScript) que ya funciona en el navegador: usa voz real (Web Speech API), capa de abstracción LLM con fallback, perfil persistente y sincronización entre pestañas. Tiene 8 pantallas.

| P1 Inicio | P3 Montaje AR | P4 Diagnóstico | P5 Celebración |
| --- | --- | --- | --- |

| Modo daltonismo | P6 Instructor | P7 Institución | P8 Ajustes |
| --- | --- | --- | --- |

Figura 4. Pantallas del prototipo de fidelidad media (capturas reales de la aplicación).

## 10.1 Diagrama de interacciones entre pantallas

Figura 5. Navegación entre pantallas. La línea punteada indica relaciones secundarias o retorno.

## 10.2 Simulación completa del flujo

El prototipo incluye el botón "▶ Simulación guiada", que recorre automáticamente la selección del circuito, el montaje con guía AR, un error de polaridad, el diagnóstico por voz, la corrección y la celebración.

| Paso | Pantalla | Qué ocurre en la simulación |
| --- | --- | --- |
| 1 | P2 Selección | Edwin elige "Encender un LED" y el asistente lee el primer paso. |
| 2 | P3 Montaje AR | Se colocan cable, resistencia de 330 Ω y LED; los anillos verdes marcan los pines. |
| 3 | P3 Montaje AR | Se simula el LED al revés (+/− invertidos). |
| 4 | P4 Diagnóstico | Edwin dice "CircuitLens, revisa mi circuito"; responde "El LED está al revés", con subtítulo y vibración. |
| 5 | P4 → P5 | Corrige el LED, vuelve a revisar y aparece confeti con la voz "¡Excelente trabajo!". |
| 6 | Modo daltonismo | Activa el modo: la resistencia muestra "330 Ω (Naranja-Naranja-Marrón)". |
| 7 | P6 Instructor | El instructor dibuja un círculo rojo; el estudiante lo ve en su protoboard. |
| 8 | P7 Institución | Se ven circuitos completados y errores frecuentes, anonimizados. |
| 9 | P8 Ajustes | Se cambia el proveedor LLM; si falla, se usa el simulado. |

# 11. Arquitectura y repositorio

## 11.1 Diagrama C4 – Contexto

Figura 6. Nivel 1 del modelo C4.

## 11.2 Diagrama C4 – Contenedores y componentes

Figura 7. Nivel 2 del modelo C4: módulos de la PWA y sistemas externos.

## 11.3 Organización del repositorio

| Ruta | Contenido |
| --- | --- |
| README.md | Descripción, características, inicio rápido, flujo, estructura, autor y licencia. |
| LICENSE | Licencia MIT. |
| docs/ARQUITECTURA.md | Diagramas C4, componentes y decisiones (capa LLM agnóstica). |
| docs/INSTALACION.md | Guía de instalación y configuración de Claude u Ollama por variable de entorno. |
| src/circuitlens.html | Prototipo PWA (AR, voz, LLM, accesibilidad, sala, panel). |
| data/ | Datos simulados: cohorte de 24 alumnos, circuitos y guiones de diagnóstico (JSON). |
| informe/ | Este informe en formato Word. |

# 12. Diagrama de Gantt

Figura 8. Cronograma del proyecto. La línea roja marca la entrega de la PC02; los tonos claros son tareas pendientes.

# 13. Referencias

- Benyon, D. (2019). Designing User Experience: A guide to HCI, UX and Interaction Design (4.ª ed.). Pearson. (Marco PACT)

- Nielsen, J. (1994). 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Nielsen Norman Group.

- Norman, D. (2004). Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things. Basic Books.

- W3C (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.

- W3C / MDN Web Docs. Web Speech API (SpeechRecognition y SpeechSynthesis).

- Anthropic. Documentación de la API de Claude (mensajes con imágenes).

- Ollama. Documentación de modelos locales y API.

- Brown, S. The C4 model for visualising software architecture. c4model.com

- Brooke, J. (1996). SUS: a “quick and dirty” usability scale.

- Congreso de la República del Perú. Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.

- Fitts, P. M. (1954) y Hick, W. E. (1952): leyes de Fitts y de Hick.